系统测试报告

兴趣小队

| 文件状态： [√] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改 | 文件标识： | QST-ITM-DOC-ST |
| --- | --- | --- |
|  | 当前版本： | 1.0 |
|  | 作 者： | 兴趣小队项目组 |
|  | 完成日期： | 2026-09-16 |
|  | 批 准 人： | 待项目负责人确认 |
|  | 批准日期： | 待确认 |
|  | 签 字： | 待签字 |

兴趣小队项目组

目录

1. 测试需求	4

1.1 测试内容分析	4

1.2 测试难点和重点	5

1.3 测试通过标准	5

2. 测试计划	6

2.1 测试环境	6

2.2 测试人员 
            	6

2.3 测试进度 	7

3. 测试方案	7

3.1 功能测试	7

3.1.1 账号与身份功能	7

3.1.2 活动、社交与个人中心功能	8

3.2 接口测试	8

3.2.1 测试工具需求	8

3.2.2 测试接口	8

3.3 性能测试	9

3.3.1 性能测试工具需求	9

3.3.2 场景名：核心接口并发场景
            	9

4. 测试用例	10

4.1.1 功能测试用例	10

4.1.2 接口测试用例	10

4.1.3 性能测试用例	11

5. 测试缺陷	13

5.1 客户端交互模块	13

5.2 客户端兼容与定位模块	13

6. 测试总结 	14

6.1 软件能力 	14

6.2 缺陷分析 	14

6.3 建议 	14

目录

1. 测试需求	4

1.1 测试内容分析	4

1.2 测试难点和重点	5

1.3 测试通过标准	5

2. 测试计划	6

2.1 测试环境	6

2.2 测试人员 
            	6

2.3 测试进度 	7

3. 测试方案	7

3.1 功能测试	7

3.1.1 账号与身份功能	7

3.1.2 活动、社交与个人中心功能	8

3.2 接口测试	8

3.2.1 测试工具需求	8

3.2.2 测试接口	8

3.3 性能测试	9

3.3.1 性能测试工具需求	9

3.3.2 场景名：核心接口并发场景
            	9

4. 测试用例	10

4.1.1 功能测试用例	10

4.1.2 接口测试用例	10

4.1.3 性能测试用例	11

5. 测试缺陷	13

5.1 客户端交互模块	13

5.2 客户端兼容与定位模块	13

6. 测试总结 	14

6.1 软件能力 	14

6.2 缺陷分析 	14

6.3 建议 	14

# 测试需求

## 1.1 测试内容分析

本报告依据《软件需求规格说明书》《概要设计说明书》和《详细设计说明书》，对“兴趣小队”HarmonyOS 客户端、Spring Boot 服务端及 MySQL 数据库进行测试。测试类型包括功能测试、界面测试、可靠性与安全性测试、接口测试、性能测试、安装卸载测试和文档一致性检查。

测试对象覆盖账号注册登录、四 Tab 首页、活动发布/编辑/搜索/推荐/附近/详情/报名/评论/成员管理、好友申请与处理、好友列表、聊天、个人资料、密码修改、地图及活动导航，以及后端统一响应结构 { success, info, obj }。

| 测试需求标识 | 测试内容 | 测试类型 | 测试要点 | 测试标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST1 | 账号与个人中心 | a、b、c、e | 注册、登录、资料修改、密码修改；合法/非法/空值/重复用户名；密码不出现在响应中。 | 有效输入操作成功；无效输入有明确提示；用户资料正确持久化；响应不泄露密码。 | 高 |
| ST2 | 活动全生命周期 | a、b、c、e | 发布、编辑、删除、列表、搜索、推荐、附近、详情、报名、评论、成员管理和导航。 | 页面状态与数据库一致；创建者与成员权限正确；失败请求可提示且不导致崩溃。 | 高 |
| ST3 | 好友、聊天及系统兼容 | a、b、c、d、e、g、h | 申请、通知、同意/拒绝、好友列表、聊天；返回键、状态栏安全区、定位授权、安装卸载和文档一致性。 | 好友状态正确流转；消息可查询；控件可点击；API 12 可安装运行；文档与实现一致。 | 高 |

服务端核心接口使用 JUnit 5、Spring Boot Test、MockMvc 和 H2(MySQL 兼容模式)执行自动化冒烟测试；HarmonyOS 原生界面、定位权限、模拟器安装卸载和真机兼容性需在 DevEco Studio 5.0.3.500、API 12 环境中人工验收。

## 1.2 测试难点和重点

| 编号 | 难点项 | 困难性说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HarmonyOS 原生界面与设备能力 | 云端环境缺少 DevEco/HarmonyOS API 12 原生模拟器，无法替代用户电脑验证触控、安全区、权限弹窗和桌面安装效果。 | 需用户在 DevEco 模拟器或 HarmonyOS 设备按截图清单验收。 |
| 2 | 定位、地图、双账号与并发 | 附近活动依赖定位服务和模拟坐标，好友流程依赖两个账号；正式性能结论需要独立压测环境。 | 配置模拟位置和地图参数；双账号交叉验证；性能数据标记为待执行。 |

重点是跨端状态一致性、好友申请状态流转、活动创建者权限、客户端路由与返回行为、统一接口协议和异常提示。难点在于 HarmonyOS 模拟器权限与定位状态、地图凭据、两账号联调、网络波动及并发环境无法仅靠单机人工稳定复现。

## 1.3 测试通过标准

通过标准：核心业务不存在致命或严重未关闭缺陷；高优先级用例通过；REST 接口返回 HTTP 200 且符合 { success, info, obj }；用户密码不出现在响应中；已知缺陷完成修复并回归。由于当前环境不能执行 HarmonyOS 原生模拟器测试，客户端最终结论为“阶段性通过，待用户完成原生界面与安装验收”。

# 测试计划

## 2.1 测试环境

（1）硬件配置

| 关键项 | 数量 | 性能要求 | 期望到位阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试 PC 与 HarmonyOS 模拟器 | 1 套 | Windows 10/11 x64，建议 4 核、16GB 内存；API 12 模拟器开启网络和定位 | 功能、界面、安装验收 |
| 后端与数据库环境 | 1 套 | 建议 4 核、8GB 内存；可访问 8081；MySQL 3307 仅供后端访问 | 接口、数据与联调测试 |

（2）软件配置

| 资源名称/类型 | 配置 |
| --- | --- |
| 数据库管理系统 | MySQL 8.0，数据库 iteam01，默认端口 3307；DBeaver 用于数据核验。 |
| 应用软件 | Spring Boot 3.3.13、Java 17、Maven 3.9.11；服务端默认端口 8081。 |
| 客户端前端展示 | DevEco Studio 5.0.3.500、HarmonyOS API 12、ArkTS/ArkUI、Stage 模型。 |
| 负载性能测试工具 | Apache JMeter 或同类 HTTP 压测工具；本阶段仅完成场景设计，未形成正式压测结论。 |
| 功能性测试工具 | JUnit 5、Spring Boot Test、MockMvc、H2(MySQL 兼容模式)，以及 DevEco 模拟器人工测试。 |

服务端自动化测试于 2026-09-16 执行：Tests run: 1，Failures: 0，Errors: 0，Skipped: 0，BUILD SUCCESS；单个端到端测试方法实际发起 14 次核心 API 请求。

## 2.2 测试人员

| 测试阶段 | 负责人 | 参与人员 | 所充当角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统测试 | 成员1（测试负责人） | 成员2、成员3 | 负责人编制用例与汇总；其余成员分别执行客户端、服务端/数据库测试并交叉复核。 |

## 2.3 测试进度

测试按功能、接口、性能方案、缺陷回归、安装、验收和总结七个环节执行；未具备执行条件的项目必须标明“待执行”，不得以设计值代替实测值。

需用户自行截图1：DevEco Studio 中 API 12 项目结构及 Build Successful；截图2：模拟器桌面“兴趣小队”名称/图标与登录、注册页面；截图中不得出现密码、Token 或密钥。

| 测试阶段 | 测试任务 | 工作量估计 | 人员分配 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能测试 | 账号、活动、好友、聊天、个人中心和地图流程 | 3日 | 三名成员 | 阶段内第1—3天 |
| 接口测试 | 统一响应、输入校验、核心业务状态和数据库结果 | 1日 | 成员2、成员3 | 阶段内第4天 |
| 性能测试 | 核心查询与写入接口并发场景设计及条件允许时执行 | 1日 | 成员2 | 阶段内第5天 |
| 审核BUG | 复核缺陷严重级别、修复结果和回归证据 | 1日 | 成员1、成员3 | 阶段内第6天 |
| 安装测试 | 卸载旧 HAP、重新编译安装、检查名称图标和权限 | 0.5日 | 成员1 | 阶段内第7天 |
| 验收测试 | 按真实用户路径执行客户端和前后端联调 | 1日 | 三名成员 | 阶段内第7—8天 |
| 测试总结 | 统计用例、缺陷、遗留风险和截图证据 | 0.5日 | 测试负责人 | 阶段内第8天 |

需用户自行截图3：首页四 Tab、活动详情/报名/评论/成员；截图4：两个测试账号的好友申请通知、同意/拒绝和聊天；截图5：附近活动定位与导航；截图6：Maven 测试 BUILD SUCCESS；截图7：DBeaver 中 iteam01 表结构（遮挡数据库密码）。

# 测试方案

## 功能测试

### 账号与身份功能

- 主要功能描述

用户可注册和登录，登录成功后进入四 Tab 首页；可查看及修改头像、昵称等资料，并可修改密码。服务端使用 BCrypt 保存新密码，返回 PublicUser 时不包含 password。

- 测试点分析

| 编号 | 测试要点 | 测试方法类型 | 测试方法详述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACC_01 | 注册、登录与错误提示 | 等价类、边界值、判定表 | 分别输入合法、空值、重复用户名和错误密码；检查 success、info、obj 及页面跳转，确认响应无 password。 |
| BIZ_01 | 活动、好友、聊天及个人中心 | 场景法、状态迁移、错误推测 | 按发布活动→报名→评论→成员管理及申请好友→处理→聊天的完整路径测试，并覆盖断网、返回、定位拒绝和重复操作。 |

采用等价类、边界值、错误推测和状态迁移方法：验证合法/空/重复用户名，正确/错误密码，登录状态保持，资料保存后刷新，密码修改后新旧密码登录结果，以及未登录页面提示。

### 活动、社交与个人中心功能

活动模块验证列表、搜索、推荐、附近、发布、编辑、删除、详情、报名、评论、成员和导航；社交模块验证好友状态 0（陌生）→2（待处理）→1（好友）、拒绝分支、申请列表刷新和双向聊天；个人中心验证资料、密码和退出后的状态。

## 接口测试

### 测试工具需求

自动化接口测试使用 Spring Boot Test + MockMvc 直接驱动 Controller，H2 以 MySQL 兼容模式初始化测试数据；人工联调可使用浏览器、Postman 或 curl。检查 HTTP 状态、业务 success、info、obj 数据类型及数据库状态。

### 测试接口

账号：POST /user/reg、POST /user/login、GET /user/info、PUT /user/update、PUT /user/updatePassword。
活动：GET/POST/PUT/DELETE /event、/eventMember、/eventComment 相关端点。
社交：/friend/getFriendList、/friend/sendApply、/friend/processApply、/friend/applyList、/friend/status、/chat/insert、/chat/byUserIdFromAndTo。
其他：POST /upload/uploadFile、GET /map/config。

2026-09-16 自动化结果：两用户注册、登录、活动创建/列表、好友状态查询、发送申请、申请列表、接受申请、好友列表、发送聊天和查询聊天全部通过；共 14 次请求，1 个测试方法，0 失败、0 错误、0 跳过。

## 性能测试

### 性能测试工具需求

| 工具 | 获取和访问地址 | 用途 | 支持人员 | 使用阶段 | 使用时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apache JMeter | https://jmeter.apache.org/ | - 核心 REST API 并发和响应时间测试 | 后端负责人 | 性能测试 | 条件具备时执行 | 不得使用生产真实账号和敏感数据 |

### 场景名：核心接口并发场景

- 场景概述

对登录、活动列表和聊天查询接口模拟校园用户集中访问。目标建议：成功率≥99%，错误率<1%，普通接口平均响应时间≤1秒，95%响应时间≤2秒；结果需在固定服务器配置和独立数据库中采集。

- 先进行 5 用户基线，再提升到 20—30 并发并持续 5 分钟；监控吞吐量、平均/95%响应时间、错误率、JVM 内存、数据库连接池和慢查询。本报告未执行正式压力测试，表中数值为后续执行参数而非实测结果。

| 测试场景 | 执行策略（并发数、时长） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 聊天记录查询 | 20 并发，持续 5 分钟 | 计划场景；不得写入敏感内容 |
|  | 30 并发，持续 5 分钟 |  |
|  | 20 并发，持续 5 分钟 |  |

# 测试用例

### 功能测试用例

- 用例汇总

功能用例按需求分为 ACC（账号）、EVT（活动）、SOC（社交）、USR（个人中心）、LOC（定位导航）和 INS（安装）六组。核心路径均包含正常、异常、边界、重复操作和网络失败检查。

- 用例描述

| 用例ID号 |  | FT-SOC-01 | 用例名称 |  | 好友申请、接受并聊天 | 测试方法 |  | 场景法、状态迁移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 |  | 验证陌生用户从申请到成为好友并互发消息的完整流程，以及接口响应与列表状态一致性。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提条件 |  | 后端已启动；数据库可用；已创建测试账号A和B，二者初始不是好友。 |  |  | 特殊要求 | 使用隔离测试数据；客户端验收需两个账号或两台设备。 |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤与数据输入描述 |  |  |  |  |  |  | 预期结果 |  |
| 序号 | 测试操作描述 |  |  | 输入数据 |  |  |  |  |
| 1 | 账号A查询状态并发送好友申请；账号B刷新申请通知和申请列表。 |  |  | userId=A；friendId=B |  |  | 状态由0变为2；B的申请列表包含A；接口 success=true。 |  |
| 2 | 账号B同意申请；A查询好友列表；A发送“hello”，B查询聊天记录。 |  |  | apply=1；content=hello |  |  | 状态变为1；双方好友列表正确；聊天记录包含 hello。 |  |

代表性用例 FT-SOC-01 验证好友申请、接收、同意、好友列表和聊天组成的完整状态链；服务端自动化已通过，客户端通知按钮、页面刷新和聊天界面仍需用户在两个模拟器账号下截图回归。

### 接口测试用例

接口用例设置请求方法、URL、参数或 JSON Body，并以 HTTP 200、$.success、$.info、$.obj 及必要的数据字段为检查点；写操作完成后再次查询，验证数据库状态和客户端可见状态一致。

已执行 BackendSmokeTest.coreApisReturnClientCompatibleResponses：注册2次、登录1次、活动2次、好友状态/申请/处理/列表7次、聊天2次，共14次请求；结果 BUILD SUCCESS。上传、地图配置、附近距离边界及异常输入需在集成环境补充。

### 性能测试用例

性能用例采用并发模式，分别设计固定并发、梯度递增和按次数三种策略。正式执行前须清理测试数据、固定服务器资源、预热 JVM，并将数据库与应用监控时间对齐。

| 阶段名称 | 压力模式 | 执行策略 |
| --- | --- | --- |
| 自定义阶段名称，用于区分不同的阶段，比如首页测试 | 压力模式目前采用并发模式 并发模式：用例按照固定或者梯度递增的并发用户数进行压测。 | 执行策略目前支持按时长和按次数。 - 按时长：按照设定的持续时间进行压测。 - 按次数：按照设定的发送总次数进行压测。 |
| 核心查询基线 | 并发模式 | 固定 5 用户，按时长 2 分钟，作为预热和基线 |
| 核心接口负载 | 并发模式 | 20—30 用户，按时长 5 分钟；记录错误率和95%响应时间 |

当前状态：用例与阈值已设计，尚未执行正式负载测试；因此本报告不提供虚构吞吐量或响应时间。

固定并发建议参数如下；实际执行结果应另附 JMeter 汇总报告和服务端监控截图。

| 基准并发 | 并发用户（个） | 并发百分比（%） | 持续时间（分钟） |
| --- | --- | --- | --- |
| 自定义的基准值，为设置“并发用户”提供参考比例。并发用户=基准并发*并发百分比。 添加任务时设置，设置完成后不支持修改。 | 并发用户数指在同一时刻内，对系统进行业务操作的用户数量。 在云性能测试服务中为用户在定义测试任务阶段设置的虚拟用户数。 | 并发用户数和基准并发数的比例。并发百分比=并发用户/基准并发。 | 本阶段压测执行的时间。 |
| 30 | 30 | 100% | 5 |
| 执行状态 | 未执行 | — | — |

梯度递增用于观察系统容量变化，建议从5用户逐步增加至30用户，每级持续1分钟。

| 基准并发 | 起始并发用户（个） | 起始百分比（%） | 递增总并发用户（个） | 递增百分比（%） | 递增量级 | 单量持续时间（分钟） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自定义的基准值，为设置“起始并发用户”和“递增总并发用户”提供参考比例。 添加任务时设置，设置完成后不支持修改。 | 梯度递增的起始用户数量。 | 起始并发用户数与基准并发数的比例。起始百分比=起始并发用户/基准并发。 | 一共会增加的并发用户数。梯度递增中，第一个子阶段并发用户为起始并发用户数，其余每个子阶段的并发用户为上一阶段并发用户数+递增总并发用户*递增量级，最后一个子阶段并发用户为起始并发用户数+递增总并发用户数。 | 递增总并发用户数与基准并发数的比例。递增百分比=递增总并发用户/基准并发。 | 每个子阶段增加的并发用户数=递增总并发用户*递增量级。 递增量级包含：5%、10%、20%、50%。 | 每个子阶段压测执行的时间。 |
| 30 | 5 | 16.7% | 25 | 83.3% | 20% | 1 |

按次数策略用于验证稳定写入和查询总量，建议20并发共发送1000次请求。

| 基准并发 | 并发用户（个） | 并发百分比（%） | 发送总次数（次） |
| --- | --- | --- | --- |
| 自定义的基准值，为设置“并发用户”提供参考比例。并发用户=基准并发*并发百分比。 添加任务时设置，设置完成后不支持修改。 | 并发用户数指在同一时刻内，对系统进行业务操作的用户数量。 在云性能测试服务中为用户在定义测试任务阶段设置的虚拟用户数。 | 并发用户数和基准并发数的比例。并发百分比=并发用户/基准并发。 | 该用例在一次任务的运行中，将按照运行次数计算，到达设定数值，该任务下此用例的性能测试将终止。 说明： 发送总次数不小于并发用户数。 |
| 20 | 20 | 100% | 1000 |

# 测试缺陷

## 客户端交互模块

缺陷所属模块或子模块：活动详情、头像保存、好友申请、页面返回及顶部通知按钮。已跟踪 QX001、QX002、QX003、QX004、QX007，并在当前分支修复。

| 缺陷ID | QX007 |
| --- | --- |
| 缺陷标题 | 好友申请通知按钮与系统状态栏重叠，点击无响应 |
| 严重程度 | 一般 |
| 优先级 | 高 |
| 重现步骤 | 1. 登录并进入“好友”Tab。 2. 点击右上角申请通知按钮。 3. 观察按钮触控及页面跳转。 4. 在沉浸式状态栏环境下重复操作。 |
| 实际结果 | 按钮位于系统状态栏触控区域，点击可能被拦截，未进入申请处理页。 |
| 预期结果 | 按钮位于安全区内，保持不小于44vp点击区域，点击后进入 ApplyPage。 |
| 对应测试用例 | FT-SOC-01 |
| 执行人 | 兴趣小队项目组 |

## 客户端兼容与定位模块

缺陷所属模块或子模块：定位授权回退与 ArkTS 编译规则。已跟踪 QX005、QX006，并完成修复；仍需 DevEco API 12 模拟器进行最终原生回归。

代表性缺陷如下表。所有7项已知缺陷均已提交修复；关闭状态表示代码修复和可执行检查完成，不替代用户电脑上的 HarmonyOS 原生验收。

# 6. 测试总结

## 6.1 软件能力

服务端核心协议和业务状态链自动化测试通过：1个端到端测试方法、14次核心API请求、0失败、0错误。需求、概要设计、详细设计与测试报告已按实现进行一致性检查。HarmonyOS 客户端具备完整业务代码和API 12配置，但当前环境未执行原生模拟器/真机测试，综合结论为“阶段性通过，待客户端原生验收”。

## 6.2 缺陷分析

本阶段共跟踪7个已知缺陷：严重3个、一般4个，均已完成代码修复；致命、微小和建议级缺陷为0。

严重缺陷主要涉及活动数据崩溃、好友申请主流程和 ArkTS 编译失败；一般缺陷涉及头像保存、返回控件、定位授权和状态栏触控区域。

| 严重级别 需求 | 1-致命的 | 2-严重的 | 3-一般的 | 4-微小的 | 5-建议的 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 占比 | 0% | 42.9% | 57.1% | 0% | 0% | 100% |

遗留风险：客户端仍需在目标 DevEco Studio/API 12 环境完成安装、权限、触控、定位、地图和双账号联调；正式性能阈值需通过独立压测确认。

## 6.3 建议

建议按文档截图清单完成原生验收；使用独立测试账号与模拟坐标；将后端部署为 HTTPS 固定域名且不公开 MySQL 端口；后续补充上传文件边界、地图配置缺失、弱网恢复、拒绝好友申请、聊天隐藏和30并发性能测试。

提交前请将自行截图插入对应章节：应用名称/图标、登录注册、首页四Tab、活动详情与报名、好友申请与聊天、附近定位与导航、个人资料、DevEco编译成功、Maven测试成功及DBeaver表结构。截图必须使用完整窗口并遮挡密码、数据库凭据、GitHub Token、HMS API Key和Access Token。