# 兴趣小队项目开发日志

依据 GitHub 提交与文件变更记录整理

记录期间：2026-09-08 14:49:38 至 2026-09-17 23:31:38（北京时间，UTC+8）

仓库：OldGuestInBreeze/-1

# 一、记录范围与版本概况

本日志覆盖采集时 5 个远端分支中的 52 条去重提交，包含 2 次合并。默认分支历史中包含 26 条，默认分支之外另有 26 条。

时间采用 Git 提交者时间并统一换算为北京时间；提交时间不等于 GitHub 实际推送或网页上传时间。工作内容依据提交标题、变更文件和关键差异整理，不将文件上传或测试代码提交表述为已通过业务验收。

默认分支为 devin/1788850116-add-module-permissions，当前基点为 fb2da21。扩展分支中的好友、聊天、地图、后端和论文等记录尚未纳入该默认分支；下文逐条注明版本范围。

| 日期 | 当日主题 | 提交数 |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-08 | 工程初始化与账号基础 | 11 |
| 2026-09-09 | 首页、个人中心与活动发布 | 4 |
| 2026-09-10 | 核心活动流程完善与异常修复 | 13 |
| 2026-09-12 | 社交、地图与后端扩展 | 15 |
| 2026-09-14 | 环境评审与需求文档归档 | 3 |
| 2026-09-15 | 概要设计文档归档 | 1 |
| 2026-09-16 | 详细设计、测试报告与论文归档 | 4 |
| 2026-09-17 | 答辩材料交付 | 1 |

记录作者（Git Author 字段）：Devin AI 34 条；OldGuestInBreeze 2 条；Jacob Young 15 条；zhanfeng491198 1 条。

“默认分支”表示该提交可从当前默认分支追溯；“扩展分支”及“答辩分支”表示当前仅存在于相应分支历史中，不代表已经合并。

# 二、按日期整理的开发日志

## 2026-09-08｜工程初始化与账号基础

当日记录：11 条。从模块权限开始搭建 HarmonyOS 客户端，完成登录界面、主导航、通用网络与提示工具、认证接口及注册流程的提交；期间合并 PR #1。

| 时间 / 提交 | 工作内容与产出 | 作者 / 范围 |
| --- | --- | --- |
| 14:49:38 049c2a7 | 配置应用模块与权限 提交应用模块声明，配置网络、模糊定位和精确定位权限，以及入口与备份能力。 | Devin AI 默认分支 |
| 15:25:38 4a1ce45 | 搭建 HarmonyOS 客户端工程 加入工程配置、登录页、主页面、界面资源与测试模板，形成客户端初始结构。 | Devin AI 默认分支 |
| 15:27:59 8a8579a | 合并登录与导航界面 合并 PR #1，将登录页和主导航界面变更纳入默认分支。 | OldGuestInBreeze 默认分支 |
| 15:38:29 606e294 | 调整页面安全区域 调整主页面和登录页的安全区域布局。 | Devin AI 默认分支 |
| 15:53:45 ae67109 | 封装 HTTP 请求与沉浸式布局 加入公共网络请求工具，并调整 EntryAbility 与页面布局逻辑。 | Devin AI 默认分支 |
| 15:56:46 815aabe | 集中管理后端接口常量 加入接口常量文件，调整请求工具与提示工具的组织方式。 | Devin AI 默认分支 |
| 15:58:41 417a99d | 提取通用提示工具 加入 ShowUtil 提示工具，调整网络请求中的提示调用。 | Devin AI 默认分支 |
| 16:01:39 994e4b4 | 封装登录接口 新增 LoginApi，将登录请求从页面逻辑中独立出来。 | Devin AI 默认分支 |
| 16:42:56 265c804 | 连接登录页与认证接口 在登录页接入后端认证调用，并加入 User 数据模型。 | Devin AI 默认分支 |
| 16:49:49 bf3824e | 构建 ArkUI 主导航 使用 ArkUI Tabs 组织主页面导航与标签切换。 | Devin AI 默认分支 |
| 17:24:42 c33fa9a | 加入注册流程 新增注册页、注册接口和页面路由，并调整登录页入口。 | Devin AI 默认分支 |

## 2026-09-09｜首页、个人中心与活动发布

当日记录：4 条。围绕活动发现和用户操作完善客户端，提交活动首页、个人中心、资料编辑、密码设置与活动发布流程。

| 时间 / 提交 | 工作内容与产出 | 作者 / 范围 |
| --- | --- | --- |
| 14:50:32 ed8949a | 搭建活动首页 加入活动接口、活动卡片、首页视图、活动模型及登录状态工具。 | Devin AI 默认分支 |
| 15:50:09 c2dd033 | 加入个人中心 新增个人中心视图，并接入应用入口与主页面。 | Devin AI 默认分支 |
| 16:21:54 2dce3aa | 加入资料编辑与密码设置 新增用户资料编辑页、密码重置页、用户接口及图片上传工具。 | Devin AI 默认分支 |
| 23:08:05 c2bced0 | 加入活动发布流程 新增活动编辑页、定位工具与路由参数模型，并扩展活动接口和页面配置。 | Devin AI 默认分支 |

## 2026-09-10｜核心活动流程完善与异常修复

当日记录：13 条。提交启动工具包、活动管理、搜索、详情、评论、参与和成员列表，合并 PR #2；随后在扩展开发分支补充数据异常保护与头像保存修正。

| 时间 / 提交 | 工作内容与产出 | 作者 / 范围 |
| --- | --- | --- |
| 00:01:25 736bf3a | 上传后端启动工具包 新增后端一键启动 ZIP 包；这是启动脚本交付记录，不等同于提交后端源码。 | Devin AI 默认分支 |
| 10:44:33 9e5b61a | 调整首页活动卡片 优化活动卡片与首页活动列表的布局。 | Devin AI 默认分支 |
| 12:22:15 ad54745 | 调整模拟器后端地址配置 更新接口常量中的后端连接地址，供本地模拟器连接使用。 | Devin AI 默认分支 |
| 12:32:08 f5a3aef | 加入活动管理流程 新增“我的活动”页面，扩展活动编辑和管理接口，并配置页面路由。 | Devin AI 默认分支 |
| 12:53:10 e5798b1 | 加入活动搜索结果页 新增活动列表页，并连接首页搜索入口与路由。 | Devin AI 默认分支 |
| 13:00:44 aed3a49 | 加入活动详情页 新增活动详情页面、详情查询接口及页面路由。 | Devin AI 默认分支 |
| 13:28:12 af40cd9 | 加入活动评论流程 扩展详情页的评论交互，并新增评论接口与 EventComment 模型。 | Devin AI 默认分支 |
| 13:47:04 f87a189 | 加入活动参与流程 扩展加入状态查询与加入操作接口，并接入活动详情页。 | Devin AI 默认分支 |
| 13:54:51 722635a | 建设活动与小队标签页 加入活动视图、未登录提示和 Team 模型，调整主导航中的活动入口。 | Devin AI 默认分支 |
| 14:08:26 95aefe7 | 加入活动成员列表 新增成员列表页、成员模型和查询接口，并接入活动视图与路由。 | Devin AI 默认分支 |
| 14:33:32 fb2da21 | 合并核心业务流程 合并 PR #2，将活动发布、搜索、详情、评论、参与及成员列表等变更纳入默认分支。 | OldGuestInBreeze 默认分支 |
| 14:46:32 99bbdc7 | 补充活动数据异常保护 为请求响应和活动、成员、小队模型补充空值默认值，并调整相关页面的数据处理。 | Devin AI 扩展分支 |
| 15:25:24 2ef9174 | 修正头像上传与保存流程 调整资料编辑页及图片上传工具，处理头像上传和保存之间的衔接。 | Devin AI 扩展分支 |

## 2026-09-12｜社交、地图与后端扩展

当日记录：15 条。在扩展开发分支加入成员管理、好友申请、私信、地图导航和 Spring Boot 后端，随后调整定位、返回按钮、好友通知与应用图标。

| 时间 / 提交 | 工作内容与产出 | 作者 / 范围 |
| --- | --- | --- |
| 13:22:02 d9d97c9 | 加入发起者成员管理 在成员列表页扩展活动发起者的成员管理交互。 | Jacob Young 扩展分支 |
| 13:53:22 ce29c16 | 加入好友申请流程 新增好友接口、申请页和好友视图，并接入主导航与页面配置。 | Jacob Young 扩展分支 |
| 13:59:21 6da998d | 加入私信聊天流程 新增聊天接口、聊天页和聊天模型，并连接好友与成员页面入口。 | Jacob Young 扩展分支 |
| 14:19:17 96257aa | 加入附近活动地图 新增地图页，扩展位置模型并配置地图页面路由。 | Jacob Young 扩展分支 |
| 14:20:26 0fdb49b | 加入活动导航地图 新增导航页，并从活动详情页接入导航入口。 | Jacob Young 扩展分支 |
| 17:58:02 fd7761a | 提交 Spring Boot 后端重建版本 新增 Maven 后端工程、控制器、服务、数据模型、数据库初始化脚本与地图静态页面。 | Jacob Young 扩展分支 |
| 20:22:54 2c3ef67 | 补充后端构建配置与冒烟测试 加入 Maven 设置与 BackendSmokeTest，调整启动、打包脚本和接口响应代码。 | Jacob Young 扩展分支 |
| 21:05:09 099e816 | 修正好友申请提交 调整好友接口与成员页中的申请逻辑，并补充后端冒烟测试代码。 | Jacob Young 扩展分支 |
| 21:14:33 7c757b4 | 优化模拟器定位处理 兼容模糊或精确定位授权，增加定位服务检查、超时调整和最近位置回退处理。 | Jacob Young 扩展分支 |
| 21:25:30 bc363a0 | 修正好友及返回按钮交互 新增通用 PageBackButton，调整多页面返回交互和成员页好友操作。 | Jacob Young 扩展分支 |
| 21:35:44 21bab80 | 调整 ArkTS 定位异常处理 修改定位工具、返回按钮及相关页面的异常处理与调用代码。 | Jacob Young 扩展分支 |
| 21:41:55 3c61d2f | 修正好友通知导航 调整好友视图中的通知入口与导航交互。 | Jacob Young 扩展分支 |
| 21:55:18 c705e49 | 定制应用名称与启动图标 修改应用名称资源和图标，并增加中英文名称资源。 | Jacob Young 扩展分支 |
| 22:02:39 35373a9 | 更新兴趣小队应用图标 替换应用级和模块级 foreground.png 图标资源。 | Jacob Young 扩展分支 |
| 22:29:58 7cec157 | 调整好友通知安全区域 修改好友通知布局，使其避开状态栏区域。 | Jacob Young 扩展分支 |

## 2026-09-14｜环境评审与需求文档归档

当日记录：3 条。上传阶段一环境评审和软件需求规格说明书，并更新需求文档模板格式。

| 时间 / 提交 | 工作内容与产出 | 作者 / 范围 |
| --- | --- | --- |
| 09:10:37 889c51b | 上传阶段一环境评审文档 新增阶段一环境评审 Word 文档。 | Devin AI 扩展分支 |
| 10:24:13 b6d3d9f | 上传软件需求规格说明书 新增软件需求规格说明书 Word 文档。 | Devin AI 扩展分支 |
| 10:38:17 5ed281f | 调整需求说明书模板格式 更新已上传的需求规格说明书，提交标题说明此次调整保留模板格式。 | Devin AI 扩展分支 |

## 2026-09-15｜概要设计文档归档

当日记录：1 条。上传兴趣小队系统概要设计文档。

| 时间 / 提交 | 工作内容与产出 | 作者 / 范围 |
| --- | --- | --- |
| 09:33:53 0b89e8d | 上传概要设计文档 新增系统概要设计 Word 文档。 | Devin AI 扩展分支 |

## 2026-09-16｜详细设计、测试报告与论文归档

当日记录：4 条。上传详细设计、系统测试报告和毕业论文，并更新论文图示与封面线条。

| 时间 / 提交 | 工作内容与产出 | 作者 / 范围 |
| --- | --- | --- |
| 09:45:45 7bfa949 | 上传详细设计文档 新增系统详细设计 Word 文档。 | Devin AI 扩展分支 |
| 14:59:53 2d68ade | 上传系统测试报告 新增系统测试报告 Word 文档；文件上传记录本身不代表本次执行了测试。 | Devin AI 扩展分支 |
| 15:45:56 b52988c | 上传毕业论文 新增兴趣小队毕业论文 Word 文档。 | Devin AI 扩展分支 |
| 16:40:47 5ca86cf | 更新论文图示与封面线条 更新毕业论文文件，提交标题记载了图示与封面线条调整。 | Devin AI 扩展分支 |

## 2026-09-17｜答辩材料交付

当日记录：1 条。在独立文档分支上传可编辑答辩 PPT 和 PDF 预览文件。

| 时间 / 提交 | 工作内容与产出 | 作者 / 范围 |
| --- | --- | --- |
| 23:31:38 29f0685 | 上传项目答辩材料 新增 15 页可编辑答辩 PPT 和对应 PDF，供 GitHub 直接下载。 | zhanfeng491198 答辩分支 |

# 三、文档与交付包上传索引

从文件变更中识别出 9 个 DOCX、PPTX、PDF 或 ZIP 文件，共 11 次新增或更新。此索引聚焦文档与交付包；源码和常规图片素材的变更见逐条提交记录。

| 文件 / 路径 | 新增与更新记录 | 范围 / 链接 |
| --- | --- | --- |
| 后端启动工具包 tools/interest-team-backend-launcher.zip | 2026-09-10 00:01:25 新增 736bf3a | 默认分支 查看文件 |
| 阶段一环境评审文档 docs/interest-team-stage1-environment.docx | 2026-09-14 09:10:37 新增 889c51b | 扩展分支 查看文件 |
| 软件需求规格说明书 docs/interest-team-software-requirements-specification.docx | 2026-09-14 10:24:13 新增 b6d3d9f 2026-09-14 10:38:17 更新 5ed281f | 扩展分支 查看文件 |
| 概要设计文档 docs/interest-team-high-level-design.docx | 2026-09-15 09:33:53 新增 0b89e8d | 扩展分支 查看文件 |
| 详细设计文档 docs/interest-team-detailed-design.docx | 2026-09-16 09:45:45 新增 7bfa949 | 扩展分支 查看文件 |
| 系统测试报告 docs/interest-team-system-test-report.docx | 2026-09-16 14:59:53 新增 2d68ade | 扩展分支 查看文件 |
| 毕业论文 docs/interest-team-graduation-thesis.docx | 2026-09-16 15:45:56 新增 b52988c 2026-09-16 16:40:47 更新 5ca86cf | 扩展分支 查看文件 |
| 项目答辩 PDF presentation/interest-team-defense.pdf | 2026-09-17 23:31:38 新增 29f0685 | 答辩分支 查看文件 |
| 项目答辩 PPT presentation/interest-team-defense.pptx | 2026-09-17 23:31:38 新增 29f0685 | 答辩分支 查看文件 |

# 四、分支与核对说明

| 分支 | 采集时末端提交 |
| --- | --- |
| devin/1788850116-add-module-permissions | fb2da21 |
| devin/1788852083.32064-harmony-login-main-ui | 4a1ce45 |
| devin/1788853038-safe-area-layout | 95aefe7 |
| devin/1789022641-fix-created-event-crash | 5ca86cf |
| devin/1789659075-defense-downloads | 29f0685 |

两次合并提交单独计入版本记录；它们引入的内容已在原始开发提交中记录，未作为第二次文件上传重复统计。共享祖先提交按完整 SHA 去重。

2026-09-11 与 2026-09-13 在本次采集范围内没有提交记录，因此没有补写工作内容。日志不推算工时或未留痕的工作。

采集时间：2026-09-17 23:52:39（UTC+8）。本日志采用生成前冻结的提交快照，不包含日志文件自身后续上传的提交。

核对方式：完整克隆 → fetch origin → 获取远端分支 → 读取提交时间与作者 → 逐 SHA 去重 → 比对文件新增/修改 → 检查默认分支可达性。